SMLOUVA  O  DÍLO

I.

Smluvní strany

- Obec Prachovice

Chrudimská 50, 538 04 Prachovice

Odpovědný zástupce:			Mgr. Bohuslava Čepová, starostka

IČO:                                		00270733

Bankovní spojení:                 		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:   				4528531/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

- ..........................................................................

.........................................................................

IČO:					...................................

Bankovní spojení:   			...................................

Číslo účtu:              			...................................

Živnostenský list vydal..............................................................

Zapsal Krajský soud v ..............................................................

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění tuto smlouvu o dílo

II.

Předmět smlouvy

Předmětem díla je akce  “ Elektroinstalaci Základní školy v Prachovicích“.

V rámci akce budou provedeny následující práce - Kompletní dodávka elektroinstalace včetně stavební přípomoci v rozsahu:

Dodávky kabelových rozvodů z elektrorozvaděčů do nových podružných rozvaděčů v jednotlivých patrech objektu dle připojené projektové dokumentace (vizte přílohu ZŠ Prachovice-rekonstrukce el. Instalace.doc) včetně vysekání drážek ve zdivu a vysekání průchodů ve zdivu a stropech.

Zednické začištění.

Malba

III.

Termín plnění

Dílo bude zahájeno po podpisu této smlouvy, nejdříve však 30.6.2012 a bude dokončeno nejpozději 10.8. 2012.

IV.

Cena a platební podmínky

A)  CENA  DÍLA

Celková cena 						,-- Kč, vč. DPH

Cena je stanovena jako cena konečná a platí po celou dobu zpracování díla.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné ke zhotovení díla.

Případné vícepráce podléhají schválení objednatele.

Zhotovitel je/není plátcem DPH.

B)   PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dílo bude hrazeno oproti faktuře se splatností 30 dnů vystavené zhotovitelem.

V.

Realizace

V průběhu realizace se budou konat jednou týdně kontrolní dny. Na těchto kontrolních dnech bude zhotovitel zejména informovat o postupu prací oproti harmonogramu a o řešení mimořádností

Kontrolních dnů se bude za objednatele zúčastňovat:

autorský dozor, kterým je stanoven kvalifikovaný firmy Elmont DPU, s.r.o. a

technický dozor, kterým je stanoven pan Miroslav Štěpánek.

VI.

Záruky

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku … let.

VII.

Sankce

V případě nedodržení termínu odevzdání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného díla za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu platby zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Závěrečná  ujednání

Zhotovitel a objednatel se zavazují chránit oprávněné zájmy druhé strany a utajovat skutečnosti o druhé straně, které poznají a které nesouvisí s účelnou propagací druhé strany před třetími osobami a zdržet se jakýchkoliv dalších jednání, odporujících pravidlům hospodářské soutěže či zájmům druhé smluvní strany.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou zvlášť upraveny se postupuje podle obecně závazných předpisů.

Všechny změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Prachovicích, dne  ……………2012

Objednatel:			     		              Zhotovitel: