SMLOUVA  O  DÍLO

I.

Smluvní strany

- Obec Prachovice

Chrudimská 50, 538 04 Prachovice

Odpovědný zástupce:			Mgr. Bohuslava Čepová, starostka

IČO:                                		00270733

Bankovní spojení:                 		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:   				4528531/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

- ..........................................................................

.........................................................................

IČO:					...................................

Bankovní spojení:   			...................................

Číslo účtu:              			...................................

Živnostenský list vydal..............................................................

Zapsal Krajský soud v ..............................................................

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění tuto smlouvu o dílo

II.

Předmět smlouvy

Předmětem díla je akce  “ Oprava komunikace ulice U Sokolovny v Prachovicích“.

V rámci akce budou provedeny tyto opravy:

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |
| 1 | 113 20-2111 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 115,0 |
| 2 | 121 10-1103 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250m | m3 | 17,7 |
| 3 | 122 20-2201 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100m3 (parkoviště) | m3 | 27,0 |
| 4 | 180 40-4111 | Založení parkového trávníku výsevem na ornici, dovoz ornice | m2 | 56,0 |
| 5 | 113 15-1314 | Frézování krytu nad 500m2, s překážkami tl. 5 cm + zametení | m2 | 1 054,0 |
| 6 | 1 | Vybourání a osazení vodovodních šoupat | ks | 8,0 |
| 7 | 2 | Vybourání a osazení poklopu kanalizace DN 600mm | ks | 1,0 |
| 8 | 3 | Vybourání a osazení ocelového poklopu 1300x1700mm | ks | 1,0 |
| 9 | 4 | Zhotovení podkladu vozovky z APC22 tl. 80mm | m2 | 10,0 |
| 10 | 5 | Postřik živičný spojovací z asfaltu množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 2 200,0 |
| 11 | 6 | Vyrovnání povrchu stávající komunikace z ACP 16 v tl. 40mm | m2 | 1 100,0 |
| 12 | 7 | Kryt vozovky z asfaltového betonu ACO 11+ tl.40mm š do 3,0m | m2 | 1 100,0 |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |
| 13 | 591 05-0010 | Komunikace z dlažby zámkové, podklad betonový prostý,dlažba přírodní tl. 8cm (sjezdy k rodinným domům) | m2 | 12,0 |
| 14 | 591 05-0010 | Komunikace z dlažby zámkové, podklad ŠD, tloušťka 20 cm | m2 | 118,0 |
| 15 |  | Kladení zatravňovacích dlaždic včetně dodávky materiálu | m2 | 118,0 |
|  | Celkem za | 5 Komunikace |  |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |
| 16 | 630 90-0020 | Vybourání betonové mazaniny, tl. do 10cm | m2 | 76,0 |
|  | Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |
| Díl: | 91 | Doplňujicí práce na komunikaci |  |  |
| 17 | 916 56-1111 | Osazení silničních oblouků do lože z B12,5 s opěrou + dodávka obrubníku | m | 215,0 |
| 18 | 916 56-1111 | Osazení silničních oblouků do lože z B12,5 s opěrou + dodávka obrubníku | m | 110,0 |
| 19 | 916 56-1111 | Osazení silničních oblouků do lože z B12,5 s opěrou + dodávka obrubníku | m | 40,0 |
| 20 |  | řezání asfaltu tl. 10 cm | m | 115,0 |
| 21 |  | vybourání asfaltu tl.10 cm | m2 | 46,0 |
|  | Celkem za | 91 Doplňujicí práce na komunikaci |  |  |

Poznámka: Odvoz zeminy a suti (vybourané obrubníky, vyfrézovaný asfalt) si Obec Prachovice zajistí.

III.

Termín plnění

Dílo bude zahájeno po podpisu této smlouvy a bude dokončeno do 30.9. 2013.

IV.

Cena a platební podmínky

A)  CENA  DÍLA

Celková cena 						,-- Kč, vč. DPH

Cena je stanovena jako cena konečná a platí po celou dobu zpracování díla.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné ke zhotovení díla.

Případné vícepráce podléhají schválení objednatele.

Zhotovitel je plátcem DPH.

B)   PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dílo bude uhrazeno do 30 dnů oproti faktuře vystavené zhotovitelem po jeho předání a převzetí objednatelem.

V.

Realizace

V průběhu realizace se budou konat jednou týdně kontrolní dny. Na těchto kontrolních dnech bude zhotovitel zejména informovat o průběhu prací a …

…

Kontrolních dnů se bude za objednatele zúčastňovat mj. stavební dozor, kterým je stanoven pan ing. Martin Holý.

VI.

Záruky

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku … let.

VII.

Sankce

V případě nedodržení termínu odevzdání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného díla za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu platby zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Závěrečná  ujednání

Zhotovitel a objednatel se zavazují chránit oprávněné zájmy druhé strany a utajovat skutečnosti o druhé straně, které poznají a které nesouvisí s účelnou propagací druhé strany před třetími osobami a zdržet se jakýchkoliv dalších jednání, odporujících pravidlům hospodářské soutěže či zájmům druhé smluvní strany.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou zvlášť upraveny se postupuje podle obecně závazných předpisů.

Všechny změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Prachovicích, dne  ……………2013

Objednatel:			     		              Zhotovitel: